Утверждаю:

Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Самарской области

_____________ А. А. Федоров

«_____»______________2007 г.

# Отчет

по государственному контракту № 12 от 29.05.2007 г. на выполнение мероприятий областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 – 2015 годы» - «Научное обеспечение и авторский надзор Программы» за 2007 год

Исполнитель – государственное научное учреждение (ГНУ)

Тимашевский агролесомелиоративный опорный пункт

Самара – 2007 г.

# Реферат отчета

Отчет по государственному контракту № 12 от 29.05.2007 года на выполнение мероприятий областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 – 2015 годы» – «Научное обеспечение и авторский надзор Программы» за 2007 год написан на 162 страницах, состоит из введения, трех разделов, выводов и предложений, списка литературы из 41 наименования, 3 приложений. Отчет включает в себя 3 таблицы и 100 фотографических иллюстративных материалов.

В отчете дано научное обеспечение проводимых по целевой Программе мероприятий и работ по авторскому надзору за ее выполнением в 2007 году.

Самарская целевая программа «Повышение лесистости области в рамках Киотского протокола» – первая в Российской Федерации, не имеет аналогов, многопозиционная, разрабатывается и реализуется в жестких природных условиях аридно-континетального субрегиона Среднего Поволжья (лесостепь, степь и сухая степь с жарким засушливым летом, морозной метелистой зимой, хроническим дефицитом воды, развитыми негативными процессами водной эрозии, суровыми лесорастительными условиями, способствующими развитию деградации и опустыниванию ландшафтов и территорий. Около 2/3 территории Самарской области занято степью и сухой степью, где создание лесных насаждений требует больших дополнительных усилий – использования научных достижений, опыта степного лесоразведения, достижений отечественных лесоводов-практиков. Всем этим Самарская область располагает и привлекает для реализации данной Программы.

Во введении кратко изложены стоящие перед человечеством проблемы глобального изменения климата и пути их решения, сущность Киотского протокола и лесоландшафтное направление снижения в атмосфере парниковых газов и депонирования углерода в лесных и лесомелиорированных лесостепных экосистемах. Биоэкологическое лесофитоландшафтное направление является наиболее перспективным по рациональному и бережному использованию природных и других привлеченных ресурсов в природопользовании.

В разделе 1 излагаются оригинальные подходы научно-методического обеспечения основных направлений мероприятий Программы и авторского надзора за их выполнением в 2007 году. В основу положен почти 200-летний опыт степного лесоразведения в Самарском крае (искусственные лесонасаждения в удельных лесах, парках, водораздельные широкие лесополосы на удельных степях, выполненные под руководством Н. К. Генко, создание госполосы Чапаевск-Владимировка и лесов хозяйственного значения, научные достижения и разработки Поволжской АГЛОС и Тимашевского опорного пункта, реализованные лесомелиоративные проекты ВолгоНИИгипрозема и др.).

Критически проанализирован многолетний местный опыт степного лесоразведения и выдвинуты основные теоретические и практические принципы создания устойчивых, долговечных и высокопродуктивных массивных (ленточных и колковых) искусственных лесонасаждений в 3-х степных аридных зонах (лесостепь, степь и сухая степь). Создание новых лесонасаждений базируется на основополагающих принципах заботы и обеспечения благоприятных условий для роста, развития и обеспечения устойчивости каждого дерева главной породы путем поддержания оптимальных площадей питания (влагообеспечения и минерального питания) на всех этапах жизни дерева. В степной и сухостепной зонах это достигается за счет древесно-кустарникового типа схем смешения (размещение главных пород через ряд кустарника и смешением – чередованием их в ряду), в лесостепи – древесного типа (чередование рядов главных и сопутствующих пород) и древесно-кустарникового (чередование рядов главных, сопутствующих и кустарников в сочетании со смешением – чередованием их в рядах). Уделено большое внимание существенному расширению (в качестве главных пород) ценных и высокопродуктивных хвойных и лиственных пород в степи и сухой степи (на юге области) – сосны, лиственницы, ели, дуба, березы, ясеня, липы. Взято перспективное направление на расширение в последующие годы ассортимента (биоразнообразия) древесно-кустарниковых пород акклиматизированных и интродуцированных в нашей области (сосна веймутова, можжевельники, боярышники, кизильники, калина-гордовина, ирга и др.).

Разработаны принципы содействия естественному семенному облесению полей и суходольных пастбищ. Обращено особое внимание на создание базисных лесопитомников и выращивание на них сеянцев различных пород (прежде всего – главных, лесообразующих) с закрытой корневой системой.

В разделе 2 показана работа всех участвующих подразделений – Министерства природных ресурсов, Минимущества, Минсельхозпрода, Департамента лесного хозяйства, ООО «Новое», лесхозов и лесничеств области, проектировщиков ВолгоНИИгипрозема, лесной и лесомелиоративной науки в лице Поволжской АГЛОС и Тимашевского агролесомелиоративного опорного пункта – по разработке и реализации принятых Программой основных мероприятий на 2007 год: как осуществлялось оперативное управление, организация исполнения работ и контроль за их проведением. Приведены протоколы рабочих заседаний техсовета при Департаменте лесного хозяйства (с июля по декабрь проведено 7 заседаний с выездом в районы области (Ново-Буянский, Нефтегорский, Алексеевский, Шигонский, Красноярский, Ставропольский)). Велись работы по рабочему проектированию – создание почвозащитных и водоохранных мероприятий, содействию естественному семенному облесению, изучению опыта степного лесоразведения.

В разделе 3 показана работа комиссии авторского надзора на заключительной осенней стадии выполнения работ по Программе в 2007 году. Проведена полевая  проверка состояния и качества выполненных работ с составлением актов с участием экспертов от разных ведомств. Дана объективная оценка сложившихся метеоусловий (жаркая сухая погода, отсутствие дождей и др.), комиссионно и по результатам инструментального определения влажности почв в корнеобитаемом слое (0 – 50 см) рекомендовалось исполнителям переносить лесопосадочные работы с осени (из-за неблагоприятных условий) на весну 2008 года. Осмотрены все объекты, представлен обширный фактический документальный фотоиллюстративный материал. В заключении, составленном на основании материалов, представленных в трех разделах отчета, даны выводы и практические предложения по выполнению Программы по всем основным пунктам в 2007 году. Высказан ряд практических предложений, направленных на улучшение и совершенствование Программы, на комплексное улучшение экологической ситуации в аграрном секторе народного хозяйства, создании самых эффективных эколого- и эрозионно-безопасных синергетических ландшафтов и стабильного высокоурожайного агроприродопользования, по созданию комплексных катенно-бассейновых ландшафтов с высоким биосферным (геоклиматическим) эффектом.

# Оглавление

Реферат отчета...........................................................................................................2

Оглавление..................................................................................................................6

Введение....................................................................................................................10

1. Научно-методическое обеспечение основных направлений

Программы и авторского надзора за выполнением мероприятий

в 2007 году.................................................................................................................16

2. Текущее оперативное управление и контроль за ходом реализации

работ по основным направлениям Программы в 2007 году...........................27

3. Авторский надзор (контроль) за практической реализацией

лесокультурных и других лесных работ по Программе..................................70

Выводы и предложения.......................................................................................152

Литература..............................................................................................................159

Приложения

# Авторский коллектив

# 1. Панов В. И. – заместитель директора по науке Поволжской АГЛОС, кандидат географических наук – введение, раздел 1, 2, 3 (частично).

2. Клейменов А. В. – заведующий Тимашевским опорным пунктом – раздел 3 (частично).

3. Егоренкова Р. С. – старший научный сотрудник Тимашевского опорного пункта, кандидат экономических наук – раздел 3 (частично).

# Ключевые слова и термины

Депонирование (секвестрирование) – накопление, аккумуляция в биоструктурах лесного насаждения (древесина, корни, ветви, листья) углекислого газа.

# Парниковые газы – углекислый газ (диоксид углерода), метан, сероводород и другие, которые не пропускают тепловое и инфракрасное излучение от Земли в Космос. При этом создается «парниковый эффект» – накопление тепла в ландшафтосфере Земли и постепенный ее перегрев – как причина глобального потепления климата.

Биотопливо – органические вещества (древесина, трава и др.), образовавшиеся в результате фотосинтеза и используемые как топливо (дрова, растительное горючее). Возобновляемый энергетический ресурс.

Аридность – свойство условий местопроизрастания, характеризующееся сухостью климата, недостатком осадков для обеспечения развития растительности.

Адаптация – приспособление, саморегулирование органов или организмов к изменяющимся условиям среды, а также совокупность реакций живой системы, поддерживающих ее функционирование в изменяющейся окружающей среде.

Вегетация – состояние активной жизнедеятельности растительных организмов в период их роста и развития (фотосинтетическая деятельность).

Влажность почвы – показатель количества воды в почве, выражается в % от веса абсолютно сухой почвы.

Гумус – перегной, органическая темноокрашенная часть почвы, образующаяся в результате биохимических превращений растительных и животных остатков.

Дендрология – раздел ботаники, изучающий древесные растения во всем их разнообразии.

Дернина – верхний слой почвы, густо пронизанный живыми и отмершими корнями, корневищами и другими органическими образованиями. Отличается значительной связностью, прочностью.

# Введение

Леса, разнообразные лесные насаждения – важнейший элемент любого ландшафта. Их функциональное воздействие на ландшафт и окружающую природную среду разнообразно и существенно. Многочисленными и многолетними исследованиями установлено их большое ландшафтопреобразующее, природо-почвоохранное, защитное, мелиоративное, гидрологическое, биоэкологическое, агроэкологическое, агрономическое, ладшафтно-эстетическое и другие виды влияний местного (локального), регионального и зонального масштаба. И вот, в самые последние годы, выявлено и обращено особое внимание на их глобальное, общепланетарное влияние в связи с возникшей перед человечеством новой нерешенной, сложной и крайне актуальной проблемой.

Эта проблема – реальная угроза глобального потепления (с последующим возможным резким похолодания климата, его непредсказуемыми флуктуациями): в последние 50 – 60 лет повсеместно на Земле (особенно в северном полушарии) отмечается повсеместное устойчивое потепление климата, заметное «невооруженным глазом» по динамике среднегодовой температуры, годовых сумм атмосферных осадков, участившимся резким колебаниям погоды и по участившимся чрезвычайным погодным явлениям (ураганы, тайфуны, торнадо, ливни, снегопады, катастрофические наводнения и т. д.).

О том, насколько актуальна и важна проблема ускоренного глобального потепления климата свидетельствует тот факт, что в 2007 году Нобелевская премия Мира присуждена экологу Альберту Гору (США) и международной организации при ООН за большой вклад в исследование этой проблемы, в период 1985 – 2006 гг.

Многие люди во всем мире, ученые, международные организации серьезно обеспокоены этими процессами, последствия которых непредсказуемы и могут быть самыми катастрофическими для человечества. Необходимо срочно решать эту проблему.

В декабре 1997 года в японском городе Киото был разработан международный документ, который вошел в международную практику как «Киотский протокол», устанавливающий для промышленно развитых стран задачи по сокращению выброса «парниковых газов» в атмосферу (считается, что именно человек повинен в глобальном потеплении из-за чрезмерного загрязнения атмосферы различными газами, дымами, пылью, в результате чрезмерно техногенного бесконтрольного природопользования).

Россия ратифицировала этот протокол 18 ноября 2004 года. К сожалению, такие крупнейшие страны-загрязнители атмосферы как США, Китай и Индия, пока этот протокол не подписали.

Кратко о сущности этой новой проблемы. Действительно, в связи с промышленной мировой революцией, человек беспредельно загрязняет атмосферу всевозможными веществами – газами, дымом, пылью. Среди них есть и так называемые «парниковые газы» - углекислый газ (диоксид углерода), метан, сероводород и другие, из-за чрезмерного количества которых в атмосфере создается «парниковый эффект», который и приводит к глобальному потеплению климата. Сущность парникового эффекта в том, что эти газы пропускают к поверхности Земли солнечное излучение, но не пропускают обратно (от Земли в Космос) длинноволновое тепловое и инфракрасное излучение, вследствие чего происходит постепенный и постоянный нагрев и перегрев атмосферы и общее потепление климата планеты.

Сокращение парниковых газов в атмосфере можно (и крайне нужно!) осуществлять двумя методами:

1. Уменьшением сжигания углеводородного топлива (газ, нефть, спирт, дрова, уголь, торф) в промышленности, химии, коммунальном и сельском хозяйстве, в том числе, за счет освоения новейших энергоресурсосберегающих технологий;

2. Повышенным «извлечением» (поглощением) углекислого газа из атмосферы с помощью зеленых растений (в процессе фотосинтеза) и перевода его в органическое вещество и гумус, – лесных, степных, (травянистых), сельскохозяйственных.

Наиболее эффективно это осуществляют деревья и кустарники: они многие годы накапливают углерод в древесине, лесном опаде (подстилке) и в гумусе почвенного слоя (повышение почвенного плодородия).

Аккумулирование углерода в растениях и почве в международной научно-технической литературе получило обозначение новыми терминами – «депонирование» или «секвестрирование» углерода.

Страны, ратифицировавшие Киотский протокол, и осуществляющие практические меры, будут поощряться специально установленными денежными выплатами из международных фондов.

Самарская область первой в Российской Федерации приступила к практической реализации целей Киотского протокола по второму методу депонирования углерода – с помощью лесных насаждений.

Принят Закон Самарской области от 11 июля 2006 г. № 83-ГД «Об утверждении областной программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы». Он имеет целевую направленность на решение целей Киотского протокола – системой лесокультурных, лесохозяйственных, лесомелиоративных и лесозащитных мер. Это документ исключительной важности: с него начинается настоящее возрождение степного защитного и ландшафтного лесоразведения в Самарской области, выход на новый, более высокий уровень понимания его роли в жизни человека и биосферы.

Поставлена цель – в ближайшие несколько лет повысить общую лесистость области до 15 %, создать свыше 100 тыс. га новых лесов.

Это большая и сложная задача, стоящая перед учеными, проектировщиками, практическими лесоводами и лесомелиораторами Самарской области. К ее реализации привлечены ученые Поволжской АГЛОС и ВНИАЛМИ, специалисты-проектировщики ВолгоНИИгипрозема, специалисты-лесоводы Департамента лесного хозяйства Самарской области, лесоводы лесхозов и лесничеств.

Работы должны выполняться с учетом всех передовых научно-практических отечественных и зарубежных разработок и достижений. Разрабатываются научно-методические основы создаваемых лесных насаждений, обеспечивающие успешное решение проблемы депонирования углерода, высокую их устойчивость к неблагоприятным условиям степной засушливой зоны (среды), соблюдение большого биоразнообразия, долговечности и биопродуктивности.

Сложность ее заключается в том, что свыше 65 % территории области относится к засушливой степной и сухостепной природно-климатическим зонам, где из-за неблагоприятных климатических условий (недостаточное количество атмосферных осадков, жаркая сухая погода летом и сильные морозы зимой, высокая испаряемость в вегетационный период, непромывной гидрологический режим почвы и грунта зоны аэрации, наличие засоленности, большие флуктуации погоды, часто наблюдающиеся сильные и катастрофические засухи и др.) естественные массивные леса не растут – они распространены лишь местами – по суходольной и речной гидрографической сети в поймах рек, где сложились благоприятные для деревьев и кустарников лесорастительные условия. Общепринятые принципы классического лесоводства и лесоразведения, утвердившиеся для выращивания леса, лесных полос и ведения лесного хозяйства в лесной и лесостепной природно-климатических (географических) зонах, здесь малоприемлемы. Здесь нужны особые подходы и принципы, ориентированные на создание и обеспечение благоприятных, более комфортных условий жизни, в первую очередь, деревьев главной лесообразующей породы (при этом обращается особое внимание на их подбор для конкретных мест произрастания с учетом всех биоэкологических и лесорастительных условий), а также и для других, сопутствующих главным, древесно-кустарниковым породам, образующими единое целостное сообщество – лесную искусственную (рукотворную, антропогенную) экосистему или лесной биогеоценоз, способный эффективно выполнять возлагаемые на него при создании цели и задачи. Он должен обладать высокой устойчивостью, биопродуктивностью и долговечностью.

Эти специфические особенности и принципы составляют сущность концепции степного массивного или широколенточного (широкополосного, куртинного, колочного) лесоразведения в степной и сухостепной зонах Среднего Поволжья, разработанной для условий Самарской области учеными-лесоводами Поволжской АГЛОС на основе богатейшего, более чем 100-летнего, опыта Самарской школы лесоводов (Н. К. Генко, Г. П. Шестоперов и др.) и новейших лесоводственных и агролесомелиоративных исследований в степных лесах и лесополосах. Основные положения ее изложены в первом разделе настоящего отчета. Соблюдение ее положений при проектировании и практическом создании мелкомассивных и широколенточных насаждений в степи позволит вырастить ценные, высокоэффективные, устойчивые и долговечные лесонасаждения, полностью отвечающие целям и задачам Киотского протокола, улучшению экологической, эстетической и биоландшафтной ситуации в конкретном регионе и в Самарской области в целом.

В реализации Программы задействовано несколько министерств, Департамент лесного хозяйства и его подразделения (лесхозы, лесничества), научные и проектные организации. Она активизировала их совместное сотрудничество, с нее начинается возрождение в области защитного лесоразведения, выход его на современные, самые передовые позиции. Самарская область, по сути, первой в Российской Федерации приступила к системной Программе повышения лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола в жестких засушливых условиях степной и сухостепной природных зон, которая ставит своей целевой спецификой перед лесоводами-практиками, лесной и лесомелиоративной наукой множество сложных и неопределенных проблем, требующих неотложного решения. В ландшафтоведении и природопользовании все непросто, поэтому возможны определенные промахи и просчеты: первопроходцам всегда трудно.

С 2006 года с принятием Самарской областью целевой Программы повышения лесистости началась ее реализация сначала на уровне разработки научно-методологического обеспечения (методология создания эффективных лесонасаждений, разработка проектно-сметной документации, проведение конкурса-тендера ответственного исполнителя мероприятий Программы, организация лесопосадочных и других видов работ в 2007 году и др.).

В данном отчете отражены все этапы работ по Программе в 2007 г., результаты авторской проверки выполненных практических работ и высказаны замечания и предложения по их совершенствованию.

Самарская область этой Программой приняла на себя трудную, но благородную и благодарную ношу мирового уровня. В полной мере она будет по достоинству оценена потомками. Это вложение средств в будущее, формирование материализованного ресурсо-ландшафтного фонда будущих поколений. Созданные рукотворные леса – связующая нить времен и поколений, и вложенные в них средства никогда не обесценятся.

# 1. Научно-методическое обеспечение основных направлений Программы и авторского надзора за выполнением мероприятий в 2007 году

Самарская область первой среди субъектов Российской Федерации приняла в 2006 году целевую программу «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы» (далее Программа). Основные параметры Программы (наименование, основание для разработки, госзаказчик, головной исполнитель, разработчики, цели и задачи и т. д.) приведены в ее паспорте. Принятая Программа – это руководство к действию на длительную перспективу по важнейшему элементу области, единого, целостного ландшафта – лесу. Впервые в нашей российской практике Правительство Самарской области принимает беспрецедентное решение – вложить в расширение и улучшение собственных лесов на 10-летний период (2006 – 2015 гг.) около 1 млрд. рублей. Несомненно, это начало возрождения Самарского защитного лесоразведения и культуры ведения лесного хозяйства. Решение этих актуальных вопросов давно назрело. При таком прогрессивном подходе в понимании и решении проблем естественных лесов и искусственных защитных лесных насаждений со стороны руководства области, открывается реальная перспектива создания в ближайшем будущем на всей территории области высокоэффективных эколого-эрозионно-безопасных ландшафтов будущего, с высоким КПД использования местного природного биоэкологического потенциала. В их основе должна лежать современная теория создания кластерно-синергетических катенно-бассейновых агролесоэколандшафтов (В. И. Панов, 2001, 2004, 2006). Для развития принятой Программы и придания ей эколого-ландшафтной целостности необходима разработка и реализация концепции создания экологически безопасных, сбалансированных и полноценных лесомелиорированных агроэколандшафтов.

Любая, даже очень сложная проблема (к которым относится и проблема степного лесоразведения), может быть успешно решена только на основе использования солидного научно-методологического обеспечения (мировоззрения, миропонимания, методологии), объясняющего глубинную сущность как самой проблемы, так и явлений, направленных на ее решение. С этих фундаментальных принципов и позиций рассматриваемая Программа достаточно обеспечена, а составляющие ее отдельные мероприятия и разделы получили дополнительное детализированное обоснование.

Стадии предпроектных научных проработок, обсуждений и согласований нашли практическую реализацию в конкретных рабочих проектах.

При этом научно-методическое обеспечение разрабатывается и реализуется на двух уровнях. Первое – для обоснования основных мероприятий и второе – для обоснования мер авторского надзора.

### 1. 1. Научно-методическое обеспечение основных направлений Программы

Основные мероприятия из которых складывается Программа на 2007 год следующие:

1. Научно-методическое обеспечение, авторский надзор Программы;

2. Разработка проектно-сметной документации по созданию лесных культур и устройству защитных лесонасаждений;

3. Разработка перечня земельных участков и проектов их границ, землеустройства и лесоустройства;

4. Создание лесонасаждений (реализация целей Киотского протокола по поглощению углекислого газа из атмосферы), в том числе:

- облесение берегов малых рек,

- облесение овражно-балочных земель,

- содействие естественному семенному облесению,

- создание плантаций из быстрорастущих древесных пород,

- подготовка почвы под посадки 2008 года;

5. Устройство существующих защитных лесных насаждений;

6. Лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия.

Научно-методическое обеспечение многих из этих мероприятий сделано на уровне утвержденных разнообразных инструкций, ведомственных указаний, писем, распоряжений, предписаний (например, землеустройство, постановка на кадастр, проведение лесоустроительных работ, инструкции по рубкам ухода и др.).

Но некоторые наиболее сложные мероприятия, связанные с созданием новых лесонасаждений, особенно в жестких лесорастительных условиях степной и сухостепной природно-климатических зон, разрабатываются на основании опыта защитного лесоразведения прошлых лет (а Самарская область имеет более, чем 150-летний опыт лесоразведения в степи), его изучения и детального анализа, требуют существенного пересмотра и уточнения тех научно-методических обоснований, на которых они ранее создавались. В данном отчете акцент в этом плане будет сделан на уточнении и существенной корректировке научно-методического обеспечения создания мелкомассивных (куртинных, колковых) и широколенточных лесных насаждений на берегах малых рек (водоохранные), создания приовражно-прибалочных лент и куртин (противоэрозионные), создания плантаций из быстрорастущих пород и содействия естественному семенному облесению, критериев подбора ассортимента высаживаемых пород и использования сеянцев с закрытой корневой системой.

По сравнению с укоренившимся в сознании лесоводов представлениями, в данной Программе, в связи со спецификой ее целевой установки на решение целей и задач Киотского протокола (по депонированию углерода) и одновременного выполнениями этими насаждениями задач общеэкологического плана (улучшение экологической ситуации), противоэрозионно-защитных и водоохранных функций (защитно-мелиоративные, гидрологические, противоэрозионные), в научно-методические положения внесены существенные изменения. Это касается их размещения, параметров, главных пород и расширения их ассортимента, типа смешения и схем смешения главных пород, сопутствующих и кустарников, создания и поддержания оптимальных площадей питания деревьев главных пород на протяжении всей жизни.

Это основано на глубоком критическом изучении местного многолетнего опыта степного массивного лесоразведения (Генковские водораздельные полосы, госполоса Чапаевск – Владимировка, леса хозяйственного значения, лесные культуры и парки, результаты многолетних исследований Поволжской АГЛОС и других научных учреждений в Среднем Поволжье (Оренбуржье, Ульяновская область и другие).

Благодаря многолетнему творческому сотрудничеству между Департаментом лесного хозяйства, Поволжской АГЛОС и ВолгоНИИгипроземом, своевременному обмену мнениями на заседаниях техсовета и рабочих встречах, оказанию научных консультаций учеными Поволжской АГЛОС специалистам ВолгоНИИгипрозема на всех стадиях предпроектных проработок и в процессе проектирования, в рабочие проекты, как 2006 г., так и 2007 г. внесены существенные дополнения. Это касается насаждений как на берегах рек (водоохранных), так и приовражно-прибалочных (противоэрозионных), в степной и сухостепной зонах.

Параметры насаждений

В пределах выделенных под облесение земельных участков формируются мелкомассивные либо колочные (куртинные), либо широколенточные (шириной до 80 – 100 м) лесные насаждения с рядовым размещением деревьев и кустарников. Ширина междурядий в лесостепной и степной зонах – 3 м, в сухостепной – 3 – 4 м, в рядах 1,0 – 1,5 м (в плантационных посадках – 2 – 3 м). Внутри этих колковых массивов и широких лент, в соответствие с почвенно-растительными условиями, подбираются наиболее подходящие схемы смешения, их полосное размещение, чередующееся с межполосными травянистыми кулисами и противопожарными минерализованными лентами. Межполосные кулисы степного типа позволят в первые годы жизни насаждений привлекать переносимый метелями снег и формирующийся на них весной поверхностный сток для дополнительного увлажнения почвы, так необходимого саженцам в летний период.

Ассортимент главных пород

Главные древесные породы – это породы, которые составляют основу насаждения, создают его сущность, облик (об этом наглядно говорят такие принятые в народе названия как бор, ельник, дубрава, березняк и другие). В суровых лесорастительных условиях степной и сухостепной зон (хронический дефицит влаги, жаркий сухой климат, местная засоленность почв, глубокое залегание грунтовых вод, засухи летом и сильные морозы зимой и т. д.) далеко не все деревья могут использоваться в качестве главных.

В период массового степного лесоразведения 50 – 70 годов XX века (план преобразования природы 1948 года, создание лесов хозяйственного значения в 60-е годы, противоэрозионные посадки 70 – 80-ых годов и др.) в силу определенных объективных и субъективных причин наблюдалось чрезмерное увлечение лесоводов в этих зонах такими породами (в качестве главных) как вяз мелколистный, клен ясенелистный, ясень зеленый. Этому способствовали их неприхотливость, простота получения посадочного материала, высокая приживаемость. Вязовые насаждения повреждаются заморозками  и морозами, страдают из-за недостатка влаги, в загущенных насаждениях, начиная с 15 – 20 лет, суховершинят, засыхают, насаждение распадается. Клен ясенелистный и ясень зеленый обладают высокой жизнестойкостью (живучестью), но они чувствительны к недостатку влаги и засоленности. Первоначальная (посадочная) высокая загущенность была равна в 50-ые годы 7 – 9 тыс. шт./га, в 60 – 80-е годы при 2,5 – 3,0 м междурядьях и древесно-древесном типе смешения рядов (главная – главная или главная – сопутствующая древесные породы) она снизилась до 3,3 – 4 тыс. шт./га, но из-за отсутствия рубок ухода (осветлений, прочисток) в возрасте 10 – 20 лет и более, прирост падал, и формировались малопродуктивные заросли (чащобы, мелколесье). Это продолжалось и в последующие десятилетия, когда в возрасте 40 – 50 лет запас стволовой древесины не превышал 50 – 80 м3/га. Все силы деревьев уходят на конкурентную борьбу за выживание. Насаждения прошлых лет создания из этих пород и в аналогичном состоянии доминируют в степной и сухостепной зонах области; их по площадям достаточно много и лесоводам надо рубками ухода и другими мерами привести их в нормальное продуктивное состояние. На установочном заседании техсовета в 2006 году представителями науки предложено, а проектировщиками и производственниками поддержано предложение не использовать вяз мелколистный и клен ясенелистный во всех новых посадках, ясень обыкновенный использовать без ограничений, а ясень зеленый использовать ограниченно, по необходимости (на засоленных почвах), и создавать для его роста благоприятные условия (чередовать ряды ясеня с рядами кустарников, создавать нормальные площади питания).

Изучение опыта степного лесоразведения в степных и сухостепных зонах Самарской области показало, что здесь неоправданно мало, а практически совсем, не применяются в качестве главных пород ценные и быстрорастущие хвойные – лиственница сибирская, сосна обыкновенная. В новых насаждениях, создаваемых по Программе, доля хвойных должна составлять не менее 20 – 25 % в сухостепной, 25 – 40 % в степной и более 40 % в лесостепной зонах. Ученые Поволжской АГЛОС на основании поставленных опытов по интродукции и акклиматизации древесно-кустарниковых пород предлагают расширить ассортимент главных пород за счет проверенных перспективных пород – сосны веймутовой, сосны меловой, сосны кулундинской (экотип), ели колючей (канадской), обыкновенной и сибирской (восковой налет на хвое делает ее засухоустойчивой), можжевельника древовидного. Но все названные хвойные в степи должны иметь редкое размещение, обеспечивающее хорошее развитие корневых систем и крон. В опытах Поволжской АГЛОС (степь) эти породы достигают возраста 50 – 70 лет (70-летняя куртина ели обыкновенной внутри Генковской лесной полосы, Красноармейский район, высота 15 – 17 м).

Из лиственных пород в качестве главных в степи и сухой степи необходимо расширить долю участия дуба черешчатого (посадка желудями или сеянцами с закрытой корневой системой), липы крупнолистной, березы повислой, ясеня обыкновенного, вяза обыкновенного, груши, гибридных тополей, ольхи (по берегам малых рек). Намечено существенно расширить ассортимент сопутствующих пород и кустарников – увеличить биоразнообразие в лесных ландшафтах.

Основная подготовка почвы

Основная подготовка почвы направлена на эффективное подавление сорной растительности, накопление достаточных запасов продуктивной влаги в корнеобитаемом слое, разрыхление нижних уплотненных почвенных горизонтов для лучшего проникновения и развития корневых систем.

В лесостепи возможно применение частичной подготовки (лентами и бороздами), в степи и сухой степи должна применяться только сплошная подготовка (вспашка) на глубину 25 – 30 см, с последующим безотвальным рыхлением, (почвоуглубление, щелевание), до 40 – 50 см вместо плантажной вспашки (почвоуглубление должно применяться во всех зонах). Почву надо готовить по системе однолетнего черного пара для влагонакопления и очистки почвы от сорной растительности.

Посадочный материал

Целесообразно выращивание сеянцев из местных семян, заготовленных на семенных участках, созданных из семян деревьев и кустарников с улучшенной селкционно-генетической основой (наследственностью). Но, в любом случае, их выкопка в питомниках вызывает существенные повреждения корневых систем (обрыв мелких корешков), а через повреждения корней происходит их заражение стволовыми гнилями. Такие сеянцы, пройдя через стресс, трудно и медленно приживаются, их иммунитет ослаблен, поэтому многие не приживаются. Стопроцентную приживаемость, ускоренный рост в первые четыре 1 – 4 года, возможность существенно продлить период посадки и сменить сроки посадки на начало лета – осень (в несколько раз, с выбором наилучших сроков по степени увлажнения почвы), для снижения напряженности посадочных работ весной, дает использование сеянцев с закрытой корневой системой, прежде всего главных пород. Это предложение ученых было поддержано и принято на техсовете. В 2007 году начаты подготовительные работы по подбору места базирования будущего питомника (такой участок подобран на берегу водохранилища близ с. Елховка). В будущем значительные площади будут создаваться за счет сеянцев с закрытой корневой системой (что также сократит затраты на дополнение насаждений с большой долей погибшего посадочного материала).

Схемы смешения и площади питания

Используются общепринятые рядовые посадки. Смешение главных пород, сопутствующих и кустарников проводится рядами, в ряде случаев возможно смешение пород в ряду. Размещение сеянцев в ряду главных пород и сопутствующих – 1,0 – 1,2 м, кустарников – 0,8 – 1,0 м, черенков тополей – 1,5 м, в плантационных насаждениях – через 2 – 3 м. В будущем сеянцы главных пород с закрытой корневой системой будут размещаться через 1,5 – 2,0 м, с чередованием в ряду через кустарник.

В новых посадках в степи и сухой степи большое внимание уделяется обеспечению для главных пород их наилучшего роста и развития, с момента посадки и на всех этапах их жизни, чтобы максимально задействовать индивидуальный биоэкологический потенциал каждого дерева и противопоставить его разрушающим флуктуациям окружающей среды (засухи, дефицит влаги, жара и др.). В лесостепи принято чередовать ряды главных и сопутствующих пород друг с другом, изредка с рядами кустарников (или с рядами смеси сопутствующих пород с кустарниками). Доля участия главных пород может колебаться от 70 до 100 %.

В степи одиночные или спаренные ряды главных пород чередуются с рядом кустарников; долевое участие главной породы в общем составе от 50 до 67 %, кустарников 33 – 50 %. В сухой степи ряд главной породы размещается через ряд кустарников (50 %) или через 2 ряда (67 % кустарников, 33 % главной породы – в особо жестких условиях).

Кустарники резервируют будущую дополнительную площадь питания для главных пород и в соответствующее время вовлекаются в действие (убираются, срезаются, выкорчевываются).

Изложенные выше приемы обновления научно-методического обоснования создания массивных лесных культур в лесостепи, степи и сухой степи обеспечат устойчивость, биопродуктивность и долговечность создаваемых здесь лесных насаждений, повысят уровень культуры и эффективности искусственных лесонасаждений. Разрабатывается математическая модель.

Создание плантаций из быстрорастущих пород (тополей)

Плантации из быстрорастущих древесных пород создаются с разной целью (семенные, черенковые, ускоренное получение древесины и общей биомассы для депонирования углерода, ускоренное производство биотоплива и др.). Разработаны принципы создания тополевых плантаций для целей Киотского протокола, дан анализ имеющегося опыта их создания. Предусмотрен научно-производственный опыт создания плантации с двумя вариантами начальных площадей питания (2х3 м и 3х3 м) для выявления – какая начальная индивидуальная площадь питания обеспечивает к 10 (15)-летнему возрасту максимальный выход древесной массы и общей биомассы (древесины и листовой массы). Используются черенки перспективных гибридов.

Содействие естественному семенному облесению

Это сравнительно новый вопрос в лесоведении и лесоводстве и в литературе практически не отражен; вся литература посвящена естественному семенному и вегетативному лесовозобновлению, т. е. созданию леса на вырубках, там где раньше рос лес. Даже в ГОСТе по лесоводственным и лесокультурным терминам такой термин и его определение отсутствует.

Нами дано такое определение. Содействие естественному семенному облесению – это мероприятия, проводимые человеком на участках с естественным семенным облесением, направленные на создание благоприятных условий для появления и прорастания семян деревьев – рыхление и минерализация почвы, искусственный подсев (разбрасывание) семян на удаленных от семенников и опушек степных участках, для обеспечения равномерного самосева и достижения необходимой начальной густоты. Совместно со специалистами ВолгоНИИгипрозема и ООО «Новое» разработана методика и технология проведения этих работ. Возможен вариант в форме создания местами как бы частичных лесокультур – с посадкой сеянцев лиственницы и сосны.

Во всех рабочих проектах представлены подробные материалы по научно-методическому обеспечению всех разработанных мероприятий и их практическому осуществлению: получению сомкнутого искусственного лесного насаждения. На конкретных местных объектах изучен и проанализирован опыт степного лесоразведения, проиллюстрирован фотографиями, таблицами и другими материалами. Особенно тщательно проведена оценка лесорастительных почвенно-климатических условий. К проекту даны приложения по результатам химических и агрохимических анализов почв.

### 1. 2. Научно-методическое обеспечение авторского надзора

Работа комиссии по авторскому надзору за исполнением мероприятий проекта проводилась на двух уровнях – по созданию, разработке новых принципов и положений в теории и практике создания улучшенных перспективных лесных насаждений в степи с учетом опыта защитного лесоразведения и передовых научно-технических достижений и по соблюдению проектных разработок непосредственными исполнителями в реальных условиях.

Вопросы технологии научно-методического обеспечения авторского надзора изложены в техническом задании № 6 Программы, в Приложении № 1 к госконтракту № 12. Использованы также «Указания по проведению авторского надзора...» (1998), разработанные бывшим Росземпроектом. Широко использованы фотодокументы по конкретным объектам (фото объектов, отдельных технологических приемов – питомники, прикопки посадочного материала, вид подготовленной почвы, используемые древесно-кустарниковые породы, облик посаженных сеянцев, окружающие ландшафты, образцы ранее созданных насаждений, опыт защитного лесоразведения). Для объективной оценки состояния влажности почв перед посадкой и обоснования целесообразности переноса посадки на другой срок использованы методы науки – бурение почвы, взятие по слоям образцов и определение в лабораторных условиях ее влажности.

Объективность авторского надзора за качеством исполнения проектов гарантировалась комплексным составом комиссии, где обязательно были представители госзаказчика, Департамента лесного хозяйства, проектного института, лесной науки, практических исполнителей ООО «Новое», лесхозов и лесничеств, представители муниципальной власти.

Основными документами проверки приняты акты проверки, где излагаются по существу все недоработки, упущения и пути их исключения в будущем, методы устранения и исправления (они представлены в разделе 3 данного отчета). К ним прилагаются дополнительные материалы (метеоданные, таблицы результатов определений влажности почв по слолям, фотодокументы и другие материалы).

# 2. Текущее оперативное управление и контроль за ходом реализации работ по основным направлениям Программы в 2007 году

Комиссия по авторскому надзору за выполнением мероприятий Программы в 2007 году принимала постоянное участие в работе техсовета при Департаменте лесного хозяйства Самарской области, созданного для текущего оперативного управления и контроля за ходом организации работ по всем основным направлениям Программы в 2007 году. В техсовет под председательством главного лесничего А. А. Мойсиевича вошли представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды С. Н. Абанин и И. Ю. Кузнецов, от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Н. Ф. Милюков и В. В. Евсиков, от Министерства имущественных отношений В. С. Сердюков и О. В. Шиянова, от Департамента лесного хозяйства А. А. Мойсиевич, В. С. Жека, В. Г. Багров, Н. И. Швецов, И. С. Киргизов, от Управления Федерального кадастра объектов недвижимости П. А. Васильев, от ООО «Новое» Ю. Н. Горюнов, Д. М. Малышев, от ВолгоНИИгипрозема Г. И. Чернякова, В. М. Гришин, Т. В. Васюкова, Н. Б. Танакова, от Поволжской АГЛОС В. И. Панов, от ГУСО – директора и главные лесничие, от Ульяновской лесоустроительной экспедиции А. Л. Шадуя, Ф. Х. Файзуллин, В. Ф. Мошкин.

Заседания техсовета проводились примерно один раз в месяц в конференц-зале Департамента или выездные – в районах области. Все совещания и заседания техсовета запротоколированы (см. Протоколы 1 – 8, оформление – В. Г. Багров).

Повестки дня посвящались рассмотрению и решению самых актуальных на этот срок вопросов по организации практических работ по конкретным мероприятиям Программы: видовой состав посадочного материала, согласование изменений главных пород, уточнение схем смешение, межевые дела, создание плантаций, работы и технологии по содействию естественному семенному облесению, подготовка проектно-сметной документации, ход лесоустроительных работ и положение дел на самооблесившихся территориях, ход выполнения лесохозяйственных, противопожарных и лесозащитных мероприятий, строительство пруда противопожарного назначения, отчеты о выполнении решений протоколов предыдущих заседаний, подготовка почвы и приобретение посадочного материала, заготовка семян для питомников и др.

В работе техсовета принимали участие и приглашенные лица. На совещаниях техсовета выступали практически все его члены, обсуждались все вопросы, поставленные в повестках дня, все решения и рекомендации техсовета формировались в результате обсуждений и дискуссий.

Все протоколы согласовались с руководителем Департамента лесного хозяйства Самарской области Е. В. Бабичевым и утверждались министром природных ресурсов и охраны окружающей среды А. А. Федоровым. Работа техсовета при Департаменте лесного хозяйства была плодотворной и эффективной: решения, принятые на совещаниях и внесенные в протоколы, незамедлительно доводились сотрудниками Департамента до ответственных исполнителей, что позволяло своевременно проводить намеченные к выполнению работы.

Повседневное руководство и управление выполнением мероприятий Программы велось и контролировалось Министерством природных ресурсов (С. Н. Абанин), Департаментом лесного хозяйства (А. А. Мойсиевич) и ООО «Новое» (Ю. Н. Горюнов, Д. М. Малышев). Благодаря их опыту и оперативности в руководстве в условиях «временного цейтнота», в котором оказалась вся Программа в 2007 году (очень длительная и поздно прошедшая процедура торгов, задержки с поступлением денег исполнителю и соисполнителям – поступили в конце июля – начале августа) все виды работ по запланированным мероприятиям были выполнены (срыва работ не было). Комиссия по авторскому надзору отмечает, что большинство исполнителей мероприятий Программы в 2007 году работали много, эффективно и инициативно.

Следует особо отметить создателей рабочих проектов – сотрудников ВолгоНИИгипрозема. Рабочая группа во главе с Г. И. Черняковой выполнила большую экспедиционно-изыскательскую работу (выявление почвенных, агрохимических и лесорастительных условий), проетно-сметные проработки, многочисленные согласования по земельным и землеустроительным делам, постановку на кадастровый учет, оценку самооблесившихся земель. Этими специалистами со всех участков, отведенных под лесные насаждения, взяты почвенные образцы, почвы детально изучены и оценены с позиций лесорастительной пригодности. Из-за многих форм собственности, в ряде случаев приходилось менять участки и полностью переделывать проекты.

Лесные и лесомелиоративные части рабочих проектов в 2006 и 2007 годах (породный и видовой состав, главные лесообразующие породы, биоразнообразие, схемы смешения, технологии выращивания, сметно-финансовые расчеты и т. д.) осуществляли опытные проектировщики-лесоводы Н. Б. Танакова, В. М. Уваров, Т. В. Васькова при постоянной научной консультации по всем проектам со стороны заместителя директора по науке Поволжской АГЛОС, кандидата географических наук В. И. Панова. В каждом проекте для соответствующей природно-климатической зоны проанализирован и приведен положительный местный многолетний опыт степного массивного и полосного лесоразведения.

Комиссия по авторскому надзору отмечает высокий качественный (содержательный) и оформительский уровень разработки рабочих проектов, наглядность многоцветных графических и иллюстративных работ, высокое качество картографического материала.

Ход подготовки рабочих проектов и своевременное их предоставление госзаказчику контролировался техсоветом на всех совещаниях.

Среди мероприятий Программы, принятых к исполнению в 2007 году важное место занимает лесоустройство бывших колхозно-совхозных лесов и прилегающих к ним естественно самооблесившихся земель.

Работы проводили две лесоустроительные экспедиции – Ульяновская и Башкирская (вторая как субподрядчик). При обсуждении лесоустроительных вопросов участниками совещаний обращалось большое внимание обязательному использованию проектировщиками-лесоустроителями новейших материалов аэрокосмической съемки, где наиболее полно отражается современная ситуация состояния бывших колхозно-совхозных лесов, лесных полос различного назначения и картины естественного семенного облесения брошенных забурьяненных полей (пашни), суходольных сенокосов и пастбищ, неудобий. Обращалось большое внимание руководителей проектных организаций (лесоустроителей и специалистов ВолгоНИИгипрозема) работать в тесном контакте, чтобы не было существенных различий в площадях и степени естественного облесения. Общая площадь лесоустройства – 160 тыс. га.

Параллельно с лесоустроителями, обследование и подбор самооблесившихся участков вели специалисты ВолгоНИИгипрозема (в 2007 году необходимо подобрать и провести содействие естественному семенному облесению на площади 4160 га). Эти площади выявлены в Шигонском, Сызранском, Елховском и Красноярском муниципальных районах. Проектировщики ВолгоНИИгипрозема, совместно с учеными Поволжской АГЛОС, разработали и методологически обосновали технологии по содействию естественному семенному облесению на удаленных от опушек леса участках (где самосев изреженный, неравномерный), вписывающиеся в ранее установленный и принятый норматив (ленточное рыхление дернины дисковыми культиваторами с ручным подсевом семян сосны из расчета 100 г/га).

Помимо совещаний в Департаменте (по адресу Некрасовская, 63), было организовано несколько выездов участников техсовета непосредственно в лесхозы, на места проведения практических работ для непосредственного ознакомления с их ходом и внесения необходимых коррективов. Такие выездные заседания техсовета проводились в Ново-Буянском лесхозе (координация работ), в Красноярском и Шигонском районах (естественное семенное облесение) (фото 1), в Нефтегорском и Алексеевском (техническая готовность к осенним лесопосадочным работам) (фото 2), изучение местного опыта степного лесоразведения, в Больше-Глушицком и Безенчукском районах (питомническое дело, ассортимент древесно-кустарниковых пород) (фото 3). На ряде фотографий, представленных в этом разделе показаны осмотренные участниками совещаний объекты: вид самооблесившихся площадей, посевное отделение Подбельского лесопитомника (фото 4), древесно-кустарниковые породы в дендросквере им. Н. К. Генко (Самарский лесхоз, Д.-Уметское лесничество) (фото 5), место базирования лесопитомника близ с. Елховка (берег водохранилища «Елисеевское») (фото 6), где будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС), положительный опыт выращивания лиственницы, сосны, березы и дуба в массивных насаждениях сухой степи (Б.-Глушицкий, Б.-Черниговский и Алексеевский районы) (фото 7), выращивание высокопродуктивных березовых массивных насаждений (госполоса Чапаевск – Владимировка, 60-метровой ширины лесная лента Поволжской АГЛОС (фото 8)). На двух фотоснимках показаны выдающиеся объекты степного лесоразведения: 120-летние лесные культуры А. Н. Карамзина (с. Полибино, Бугурусланский район) (фото 9, 10).